웹솔루션 제작 및 설치에 관한 계약서
  
1. 계약개요:    웹솔루션 구축을 위한 제작 및 설치 계약
2. 계약금액:    일금          원 (￦             )  VAT 별도
3. 내고 :       일백만원 또는 이에 준하는 추가모듈 1개 
4. 계약산출물:                          ( 이하 웹솔루션 이라 함) 
 위의 계약에 대하여 웹솔루션 구축을 제작, 설치 및 용역을 제공할 오피스솔루션사는 별첨 계약조건 및 수행계획서를 내용으로 하여 본 계약을 체결하고 쌍방 기명 날인한 동일 원본 2부를 그 증거로 각각 1부씩 보관한다.
 
 
        별첨:   1. 계약조건
                2. 수행계획서


 
                                                계약체결일: 2011년 00월 00일
 
웹솔루션 발주자:
       상호 : 
        주소:  
        대표자: 
 웹솔루션 제작자:
        상호:   
        주소:   
        대표자: 
계 약 조 건
                사 (이하 "갑"이라 함)와             사(이하 "을"이라 함)는 상호 신의 성실의 원칙에 입각하여 웹솔루션  구축을 위하여 다음과 같이 제작 및 설치에 관한 계약을 체결한다.
 제1조 (계약의 목적)
   본 계약은 갑이 웹솔루션  구축을 위하여 웹솔루션  제작 전문회사인 을에게 위탁한 웹솔루션  제작 및 설치에 필요한 상호간의 권리와 의무를 규정하는데 그 목적이 있다.
 제2조 (용어의 정의)
본 계약조건 및 수행계획서에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
" 웹솔루션"라 함은 갑이 을에게 의뢰한 제작물로서  웹 환경에서 이루어지는 업무관리프로그램을 말한다.
"용역"이라 함은  을이 갑에게 제공할 웹솔루션  제작, 설치 및 그에 수반되는 제반 업무를 총칭한다.
"약정기간"이라 함은 본 계약의 체결일로부터 계약기간의 총기간을 말하며 계약체결일은 그 기간에 포함되지 않는다.
"산출물"이라 함은 약정기간내에 본 계약에 따라 을이 갑에게 제공한 용역의 결과물을 말한다.
 제3조 (계약기간)
웹솔루션  제작 및 설치의 약정기간은 
20 11  년   00 월  00 일부터 
20 11  년   00 월  00 일 까지로 하고, 
단, 갑과 을의 서면 합의가 있는 경우 계약기간은 동 서면합의서에 명시된 기간만큼 연장 또는 축소되며, 본 계약조건은 새로 규정된 기간까지 유효하게 된다.
 
제4조 (용역의 범위)
을이 갑에게 제공할 용역의 범위는 갑의 웹솔루션  구축을 위한 웹솔루션  제작, 설치, 하자보수기간의 무상 유지보수 및 그에 수반되는 제반 업무로 한다.
 
제5조 (산출물의 범위)
을이 갑에게 약정기간 내 갑에 설치할 산출물의 범위는 별첨의 수행계획서에 명시한다.
 
제6조 (산출물의 변경)
갑과 을은 용역수행의 원활한 진행을 위하여 산출물에 대한 변경이 필요한 경우에는 쌍방의 사전 합의하에 서면상으로 조정할 수 있다.
 
제7조 (용역의 수행방법)
을은 용역의 착수 이전에 갑에게 구체적 수행계획서를 제출하고, 갑으로부터 이에 대한 동의를 얻어야 한다.
 
제8조 (계약기간의 연장 및 추가비용 부담)
용역의 효율적인 수행을 위하여 필요한 경우에는 계약 종료 2주전까지 갑과 을은 상호 합의에 의하여 용역기간을 연장할 수 있다.  단, 갑의 요청에 의하여 계약기간이 연장된 때에는 이로 인하여 소요되는 추가 비용을 갑과 을이 상호 협의하여 정한다.
 
제9조 (용역의 대가)
1. 갑은 용역의 대가로 을에게 다음 각 호에 정하여진 대금을 지급한다.
    지급조건:  갑은 을에게 다음과 같이 계약금액을 분할하여 지급한다.

착수금:     30    %    계약일로부터 2일이내 입금

중도금:     40    %    중도금 70% 작업완료후  

잔금  :     30    %    제작완료후 부터 1개월내 
   단,스토리보드에서 작업의 70% 범위를 결정한다.
제10조 (산출물의 소유)
갑은 을이 산출물을 서버에 설치한 이후 잔금 납입일로부터  산출물에 대한 소유권과 저작물에 대한 전반적인 권리, 즉 저작물의 변경, 삭제, 수정 등의 권리를 갖게 되며

단, 갑이 을에게 용역에 대한 대가 지불이 계약조건에 따라 완료되지 못한 때에는 산출물의 소유권은 을에 귀속되어 있는 것으로 간주한다.
단, 산출물의 복사,재판매 권한은 갑과 을이 서로 동의해야  효력이 발생한다.  

제11조 (기밀유지) 갑의 의무
한편, 견편장부 관련 소스는 소유 권한이 전적으로  ‘을’에게 있으므로 ‘갑’의 본 프로젝트에 한해서만 사용 가능하다. 
 
제11조 (기밀유지) 을의 의무
본 계약과 관련하여 을이 입수하게된  갑의 모든 정보(회원정보,비즈니스모델,기타 영업노하우 포함)는 계약체결 이전, 계약체결 이후 혹은 계약 의무가 완결된 이후에도 엄격히 비밀로 유지되어야 하고, 본 계약의 목적 이외에는 갑의 사전 허락 없이 이용되어서는 안된다. 만약 갑의 정보가 누설되어 갑에게 피해가 발생할 경우 을은 이에 따른 손해를 배상한다. 
 
제12조 (중간 산출물에 대한 의무)
을은 갑의 만족스러운 웹솔루션  제작을 위하여 최선을 다하며, 웹솔루션  제작과 관련하여 중간 산출물에 대한 중요 결정사항에 대해서는 중간협의를 통한다. 중간협의의 진행과정에서 상호 요구사항을 상호 동의 하에 최대한 수용할 의무가 있다.
 
제13조 (자료제공)
갑은 을의 원활한 웹솔루션  제작을 위하여 을이 필요로 하는 제반 자료를 성실히 제공할 의무가 있다. 자료 제출에 대한 세부사항은 차후 갑과 을이 협의하여 결정한다.
 
제14조 (하자보수)
본 계약의 무상 하자보수 기간은 웹솔루션  제작 설치 완료 후  12 개월 로 한다.
하자란 기대되는 기능의 비정상 작동을 포함한 모든 오류를 뜻한다.
 
제15조 (용역의 중지)
1. 을은 제9조에 규정한 용역의 대가를 받지 못하였을 때에는 용역의 수행을 중지할 수 있다.
2. 본 조 1항의 사유로 인하여 용역의 수행이 중지된 때에는 그 중지된 기간을 전체 용역의 수행기간에 산입하지 않으며, 제3조의 계약기간 및 제14조의 하자보수는 중지된 기간만큼 자동 연장된다.
 
제16조 (갑의 계약해지)
1. 갑은 을이 계약의 중대한 위반에 해당하는 계약의무를 이행하지 않고 있다고 판단되면 을에게 서면으로 그 사유를 명시하여 이에 대한 시정을 요구할 수 있다.
2. 갑은 본 조 1항에 의거 시정을 요구한 날로부터 7일 이내에 을이 이에 대한 적정한 회답이나 시정조치를 취하지 않은 경우 을에게 계약의 해지를 통보할 수 있다.
3. ‘갑’이 개인적 사유로 제작기간 50% 이전에 중도 해지 할 경우 착수금을 포기해야 하고 50%이후 중도해지 할 경우 잔금의 20%을 ‘을’에게 지급해야 한다. 
제17조 (을의 계약해지)
1.  제9조의 규정에 의한 대가를 갑으로부터 특별한 해명 없이 지급 받지 못하였을 경우 최소 3일 이상의 유예기간을 정하여 갑에게 통고하고, 그 유예기간이 경과한 후에도 계속 지급 받지 못하였을 때에는 계약의 해지를 갑에게 통보할 수 있다.
 2. ‘을’이 개인적 사유로 제작기간 50% 이전에 중도해지 할경우 착수금을 ‘갑’에게 환급하고 50% 이후 중도해지 할경우 중도금 ,잔금을 포기해야 한다. 단, 모든 자료와 작업 성과물은 프로젝트가 계속 진행될수 있도록 성실히 이관 해야 한다. 그렇게 하지 못할경우에는 착수금도 포기해야 한다. 
제18조 (계약해지의 효과)
1. 갑과 을 상호 별다른 합의가 없는 한, 계약의 해지는 상대방이 해지통지를 받은 날로부터 유효하다.  다만, 갑과 을이 서로 합의한 경우는 합의한 연장기간 이후 계약의 해지는 그 효력을 갖는다.
2. 계약이 해지된 경우, 본 계약은 해지 즉시 그 이후의 효력이 상실되지만 이미 발생한 갑과 을의 계약상의 권리, 의무에는 그 영향을 미치지 아니한다.
3. 계약이 해지된 경우, 갑과 을은 계약의 해지로 인한 손실을 최소화하기 위하여 최선의 노력을 기울여야 한다.
4. 계약이 초기 단계(스토리보드 작성단계)에서 이견으로 해지 될 경우 스토리 보드 작성비용을 별도 청구하고 그비용을 50만원으로 하되 스토리보드는 ‘갑’에게 제공하여 재 사용할수 있게 한다. 

5. 본 프로젝트 관련 개발된 결과물을 재판매하거나 타인에게 제공 할 수 없다.
제19조 (웹솔루션  제작, 설치의 지연)
1. 갑의 웹솔루션 의 내용추가 및 10% 이상의 수정 요구로  제작과 설치가 지연되었을 경우, 갑은 이에 소요되는 을의 추가 비용을 지불 하여야 한다.
2. 을의 귀책사유로 인하여 웹솔루션 의 제작과 설치가 지연이 되어 이로 인한 갑의 

금전적 손실을 입을 경우 제9조 1항 용역의 대가에서 이를 공제할 수 있다.
3. 본 조 1항의 경우를 제외하고 을은 웹솔루션  제작, 설치를 약정기간 내에 완수할 수 없음이 명백한 경우에는 이 사실을 지체없이 갑에게 통지하여야 하며 이로 인한 추가비용에 대하여 갑에게 청구할 수 없다.
제20조 유지보수

별도 계약한다. 

단 ‘을’이 유지보수 계약을 하지 못할경우 사용상에는 아무 지장이 없이  ‘간편장부’관련 소스가 노출되지 않도록 조처할수 있다. 

 제21조 (계약의 통합성)
본 계약서, 계약조건 및 수행계획서는 갑과 을 당사자간의 웹솔루션  제작과 설치에 관한 하나의 완전한 합의서이다.  본 합의서는 갑과 을 사이에 오간 이전의 모든 협의사항을 문서화한 것이며, 본 합의서와 상충되는 어떠한 종전의 협의 또는 합의사항도 본 합의서에 의하여 그 효력이 상실된다.
 제22조 (계약의 양도 및 변경)
1. 갑과 을은 상대방의 사전 동의 없이 본 계약상의 권리 또는 의무를 제3자에게 임의로 양도, 대여, 담보제공 등의 처분행위를 할 수 없다.
2. 본 계약조건의 변경은 갑과 을이 기명 날인한 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있다.
 제23조 (권리의 포기)
본 계약조건의 어떠한 조항도 당사자의 기명 날인한 서면의 포기 각서에 의하지 아니하고는 그 권리가 포기 또는 해제되지 아니한다.
 제24조 (조문의 해석)
1. 본 계약의 해석상 문제가 있을 경우, 갑과 을은 원활한 문제의 해결을 위하여 신의 성실의 원칙에 입각하여 서로 협의하여 해결하도록 노력한다.
2. 본 계약에 명시되지 않은 사항은 일반적인 계약관례에 따른다.
 제25조 (기타사항)
1. 갑과 을은 웹솔루션  구축 제작, 설치를 위하여 신의 성실의 원칙에 입각하여 최선의 노력을 경주한다. 
2. 본 계약에 관한 소송이 제기되어야 하는 경우, 갑의 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.
 
수 행 계 획 서
 1. 용역수행의 범위
을은 웹솔루션  구축에 대한 지원 및 시스템 개발을 위한 웹솔루션  제작, 설치 이를 위한 제반 업무를 용역수행의 범위로 설정한다.
정확한 작업범위는 html로 작성된 스토리보드로 구현 하여 최종 결정한다.   
용역수행의 기능 범위 
1. 전자결재

2. 고객홈페이지

3. 간편장부

4. 회원표시 지도서비스

5. 근태관리
6. 관리프로그램과 홈페이지 DB 의 연동기능 
7. 프렌차이즈 기능 및 관리 기능

8. 센터관리 기능

9. 모바일웹

10. 쇼핑몰기능 




























페이지 8 / 8

